Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 1

Stað:
Hjá Jákup Jacobsen             
Dagur:
Týsdagur 13.11.2001, kl. 2030 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen (JJ) 





Jógvan Zachariassen (JZ)



Unn Zachariassen (UZ)


Árni Jakobsen (ÁJ) 



Róin Mellemgaard (RM)


Absalon Áargarð (AÁ)


Jens Wang (JW)


Jóhan Syderbø (JS) ref.



01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


--

01.02
Status:

Projektskipan:

Hetta er fyrsti bygginevndarfundur, og uppskot um nevndarlimir er gjørt, og eru teir:

Jákup Jacobsen, formaður

Árni Jakobsen, næstformaður

Róin Mellemgaard, kassameistari

Jóhan Syderbø, skrivari

Eingin mutaði ímóti, tískil er nevndin sett.

ÁJ segði at Fuglø Arkitektar hava lagt stórt arbeiði í byggiskránna, sum nú er,  er ætlanin at teirra arbeiði endar tá byggiskráin er liðug.

Tosað var aftur og fram um fasurnar sum koma eftir byggiskráina, fleiri arkitektar vóru nevndir o.s.v. JS skeyt upp at umhugsa at gera eina hugskotskapping, tað er gott at hava fleiri hugskot at velja ímillum, orðaskifti var um ein kapping verður ov  dýr, og um projekti verður heft at einum "tilvildarligum" arkitekti. Eingin niðurstøða bleiv gjørd.

Ognarviðurskifti:

JJ og ÁJ greiddu frá at grundøki framvegis er formell ogn hjá Ebenezer, haðani verður sagt at máli verður tiki upp á fundi sum verður skjótast til ber. ÁJ vísti á at tað ber ikki til at samráðast við myndugleikar, áðrenn hesi viðurskifti eru ílagið.

JJ greiddi frá at viðtøkur fyri LÍVDINA eru gjørdar, hetta skuldi sostatt ikki verði forðing, fyri yvirtøku av ognini.

Byggiskrá:

ÁJ legði síðsta útkast av byggiskrá (Fuglø Arkitektar nov 2001) á borði, AJ greiður frá at byggiskráin skal lýsa tørvin so neyvt sum gjørligt, og virkar sum yvirskipaður "fasittlisti" at venda aftur til undir projektering.

JW, JZ, UZ, og JJ høvdu fleiri viðmerkingar til byggiskránna, og gott orðaskifti var við fleiri góðum hugskotum. Hetta verður alt nýtt sum rávøra til endaligu byggiskránna, sum skal lýsa tørvin so væl sum gjørligt. 

JZ minti á at hava endamáli og hugsjónina fyri eyga.  

Avrátt var at viðmerkingar og hugskot verða meyla til bygginevndina. Endalig byggiskrá verður løgd fyri leiðsluna til góðkenningar. 

01.03
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

Evni:




Uppfylging:


	Skunda undir at fáa ognarviðurskifti í lagið

Hugskot og viðmerkingar til byggiskránna (so konkretar sum gjørligt)


	JJ, ÁJ

øll leiðslan


01.04
Tíðarætlan:

Miðja verður ímóti at byggiskráin skal verða liðug til Jólar.

ÁJ vil hava myndugleikaviðgerðir inn í tíðarætlanina sum "mile-stones" 

01.05
Fíggjarviðurskifti:
JW, vísti á at Kommunan er sera áhugað í at nýta hølini til eitt nú frítíðarskúla, møguleiki er fyri at teir kunnu fíggja ein part av íløguni, umframt at leigusáttmáli verður gjørdur, sum merkir fastar inntøkur til LÍVDINA, leigusáttmálin er góður at hava í hondini, tá søkt verður um lán.

ÁJ vísti á vandan í "handilsligari" útleigan. greiðar viðtøkur eiga at gerast hesum viðvíkjandi.

JZ vísti á ein grunn, (lane trust fond), sum hann hevur samband við, hesir vænta sær eina umsøkn um ískoyti tá ein byggiætlan liggur á borðinum.

01.06
Annað:

Næsti fundur:

Nevndarfundur verður  hósdagin 22/11 2001 kl. 2100 hjá Jóhan Syderbø. 
Frásøgn send í e-mail til:


E-mail

Árni Jacobsen, tel 310580, smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð, tel 312655, aargard@post.olivant.fo
Jógvan Zachariassen, tel 317217, jogvanz@post.olivant.fo

Róðin Mellemgaard, tel 321920, ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen, tel 315447, jakupj@bef.fo
Jens Wang, tel 322200, wang@post.olivant.fo


1


2

