Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 11

Stað:
Hjá Árna Jakobsen             
Dagur:
Mánadagur 07.10.2002, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen (JJ)            
Formaður
Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur



Bogi Hansen
(BH)
Verkfrøðingur


Kári Jacobsen
 (KJ)
Verkfrøðingur


Árant Jacobsen (ÁJA)
Verkfrøðingur

01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Alment

JJ, gjørdi status, tað er trupult hjá monnum at fáa tíð til planlægging og projektering. Vit hava ikki verði í gongd síðan summarferian endaði.  

JJ vísti á at tað er umráðandi at fáa tey formellu viðurskiftini í rættlag og fylgja tí upp sum er sett í gongd í kommununi.

Myndugleikar:

Vit vóru á fundi við Magnus Hansen (MH), arkitekt á teknisku deild, tann 27 juni. Vit løgdu fram okkara fyribils uppskot til nýtt mark. (MH) virkaði positivur, tó skulu nakrar broytingar gerast, m.a. skal marki flytast eini 10 M. frá vegjaðara.

Fíggjarviðurskifti:

---

Projektskipan / tíðarætlan:
Tosað var um hvat er realistiskt at stinga út í kortið. So leingi sum sjálvt byggiarbeiði liggur nakað úti í framtíðini, arbeiða vit víðari (hóast spakuliga) við at projektera við sjálvbodnari arbeiðsmegi.

Lutakarar samdust um at hava fund eina ferð um mánan.  

Projekt:

---

01.03
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

JS og SN gera nýggja tekning av markinum, og orða eitt skriv, har kommunan verður biðin um at samtykkja nýggja marki.  

Best hevði verði at tosað við (MH), soleiðis at semja verður um marki áðrenn vit senda inn.

01.04
Annað:

-----

Næsti fundur:

Næsti fundur verður mánadagin 11 november kl. 21.00, hjá Jákup Jacobsen. 


Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Projektbólkur                                                  

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo
Kim Krett Hansen


kim@lbf.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Bogi Hansen


pihl-bha@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo


1


2

