Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 12

Stað:
Hjá Jákup Jacobsen             
Dagur:
Hósdag 14.11.2002, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen (JJ)            
Formaður
Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Róðin Mellemgaard (RM)
kassameistari


Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur



Árant Jacobsen (ÁJA)
Verkfrøðingur

01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Myndugleikar:
SN greiddi frá at tekning og skriv um markáseting er send til kommununa um hálvan oktober. SN hevði  samband við Magnus Hansen (MH) á kommununi, og markið er sett í samráð við hann. 

MH upplýsir at tað verður ikki neyðugt at leggja málið fyri byggi- og býarskipanarnevndina, men at markið verður sent beinleiðis av byggideildini til matrikkulstovuna. 

Fíggjarviðurskifti:

---

Projekt:

SN hevur gjørt skitsu av P-plássum, ætlanin er nú at p-pláss eisini skulu verða omanfyri bygningin. 

JS hevur gjørt digitala tekning av markið.

RM hevur verði á stykkinum og kanna áskotið, hetta vísir seg at verða umleið 50 cm, javnt á øllum stykkinum.

01.03
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

AJA / ÁJ / KJ, byrja at fyrireika byggibúningarprojekti, fyribils verður núverandi støðumynd nýtt sum grundarlag. 

SN tosar nærri við JZ og evt. aðrar í leiðsluni um farast skal víðari við núverandi uppleggi til innrætting. 

Í fyrsta umfarið skal semja verða um høvuðsuppdeilingin í bygningspartar og funktiónir. Stødd og placering av sali skal fastleggjast.

JJ tosar við hinar í leiðsluni um hvussu brúkarabólkar kunnu skipast, eitt sindur var tosað um hvussu nakað munagott kann fáast burturúr ynskjum/hugskotum frá brúkarabólkum.     

01.04
Annað:

-----

Næsti fundur:

Næsti fundur verður mánadagin 6 januar kl. 21.00, hjá Jóhan Syderbø, Pætursgøta 6. 


Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Projektbólkur                                                  

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo
Kim Krett Hansen


kim@lbf.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Bogi Hansen


pihl-bha@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo


1


2

