Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 16

Stað:
Hjá Jóhan Syderbø             
Dagur:
Hósdagur 05.02.2004, kl. 2115 

Á fundi:
Navn:




Jákup Jacobsen (JJ)            
Formaður

Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur


Árant Jacobsen (AJA)
Verkfrøðingur


Kári Jacobsen (KJ) 
Verkfrøðingur



01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Ognarviðurskifti:

Verjar í Ebenezer hava nú undirskriva skeyti, soleiðis at Lívdin formelt er ánari og kan disponera á stykkinum.

Myndugleikar:
Tórshavnar kommuna er klár við byggiloyvinum, hetta kann nú sendast okkum, tí ánaraviðurskiftini eru komin í rættlag.
Projekt:

AJA er í holt við byggibúningar - projektið. Til hetta arbeiði er neyðugt at ein neyv uppmáting verður gjørd á stykkjinum. p/f Munin hevur givið tilboð uppá uppmáting áljóðandi 14.000,- kr. Avrátt var at biðja Asker Hansen um boð uppá tað sama, evt. kann onkur av okkum hjálpa til. AJA kannar.

Tosað var um at gera byggibúningar projekti klárt til at bjóða út millum 2 entreprenørar, miðja verður ímóti at gera sáttmála um avgrevstur, spreinging og planering. AJA

Kloakprojekt verður gjørt seinni evt. saman við fundamentsentreprisu.

Tosað var um at gera ein faldara við upplýsningum um projekti, hesin skal verða við til at skapa áhugað at geva til bygningin, bæði í Føroyum og uttanlands. Tekningstilfar sum er gjørt skal brúkast, umframt tekst tosað var um at spyrja Jákup Zachariassen um hetta. JJ/SN samskipa.

Ein kostnaðarmeting eigur at verða gjørd, í fyrsta lagi skal ein mongdaruppgerð á byggilutastøði gerast. JS. 

01.03
Fíggjarviðurskifti:

JJ nevndi at einar 400.000,- kr eru nú tøkar á byggikontoini.

JJ legði dent á at vit eiga nú at fáa onkran persón við fíggjarvita at leggja eina ætlan um realisering av projektinum.

01.04
Næsti fundur:

Næsti fundur verður hósdagin, 4 mars 2004

Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Projektbólkur                                                  

Árni Jakobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo


1


2

