Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 19

Stað:
Kontóri hjá Sofus M. Jakobsen             
Dagur:
Týsdagur 30.11.2004, kl. 2115 

Á fundi:
Navn:




Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur


Árant Jacobsen (AJA)
Verkfrøðingur

01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


---

01.02
Alment

Mál til umrøðu:

1) Mynduleikaskjøl vm.

SN avhendar 25 skjøl/notatir í samskifti við kmmunu til JS. JS ætlar at scanna hesi og leggja tey á projektwebbin.

SN vísur á at Lívdin hevur eitt treytað skeytið uppá stykki sum ikki er tinglýst. Áðrenn stykki kann matrikkulerast og tinglýsast mugu kant-teinar verða gjørdir.

Tað eigur ikki at vera nøkur orsøk til at ivast í at kommunan er samd við okkum í hvar markið liggur. Teir hava jú onga viðmerking gjørt til okkara upptekning av markinum, harafturat hava teir givið okkum byggiloyvið á hesum grundarlagnum.

2) Trygging av byggibúningararbeiðnum (spreingitrygging)

Neyðugt er at fáa spreingitryggingina virkna skjótast gjørligt, tí FalCon ætlar at spreingja nú.

ÁJ hevur verið á fundi við Tryggingarfelagið (TF) og fingið at vita at TF ynskir at fáa upplýsingar um:

· Tíðarætlan (byggibúning, byggiarbeiði og innflyting í 1. byggistig)

· Kostnaðarmeting (vænta bygningsvirði íroknað kapitalisering av frívilligum arbeiði)

Tosað var um hesi tøl, og avrátt var at ÁJ mailar hesar upplýsingar til TF beinanveg. Eftir hetta fáa vit tilboð um trygging.

Tosað var um at fáa stutttíðartrygging sum bert dekkar byggibúningar-arbeiði, væntandi verður hetta dýrari.

Tosað var aftur og fram um at fáa tilboð frá Trygd. Avrátt var at ÁJ sendir upplýsingarnar til JS sum spyr seg fyri hjá Trygd.

   3) MBF

MBF hava mint okkum á at senda tekningarnar inn til teirra til hoyringar/góðkenning. JS ger hetta.

4) Ljóð

Semja var um at tað er rætt at seta ein fokusbólk á stovn sum burturav skal taka sær av ljóðviðurskiftum og teknikki (herundir SVF og ÚF sendimøguleikum).

Uppskot til limir er: Árni Vitalis Hansen, Pauli Djurholm, Pætur & Anna Háberg, Sven Åge Drewsen. 

Ljóðmaðurin Knud Bentsen er í Føroyum frá ímorgin og eina viku fram.

Avrátt var at boða verður til fundar týskvøldið 6 dec kl. 21.15 hjá SMJ, við luttøku av fokusbólki og Knud Bentsen.

ÁJ boðar ÁVH og KB frá. Frá byggibólkinum er neyðugt at SN og ÁJ møta.

01.02
Status:

--- 

01.03
Fíggjarviðurskifti:

---

01.04
Næsti fundur:

Týskvøldið 06 december kl. 21.15 á skrivstovuni hjá SMJ, (ljóðfundur)

Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Árni Jakobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


sna@sna.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo
Regin Hammer


reginhammer@kallnet.fo


1


2

