Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggjur samkomubygningur

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 20 – serstakur ljóðfundur

Stað:
Kontórið hjá Sofus M. Jakobsen             
Dagur:
Týsdagur 07.12.2004, kl. 2115 

Á fundi:
Navn:




Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari 

Ljóð/teknikbólkur


Árni Vitalis Hansen


Sv. Åge Drewsen


Pauli Djurholm


Pætur Háberg

Ingangur:

ÁJ og JS greiddu frá projektgongdini, og vístu á tørvin at ljóð og teknikkur verða tikin upp sum fokusøkið, fyri at geva input til víðari projektering av samkomubygninginum.

Tosað var aftur og fram um ymsar akustik/teknik spurningar, nógv góð og minni góð dømi úr Kelduni í Skálabotni.

Knud Bentzen hevur hitt partar av byggibólkinum, umframt at Selmar og ÁJ fingu gjøgnumgongd í Kelduni í dag.

Uppgávan hjá ljóðbólkinum:

Tosað var um at bólkurin skal virka sum savnandi organ viðvíkjandi vitan innan ljóð- og teknik- økið, hetta er ein funktión sum skal virka meðan projektera og bygt verður – og eisini í framtíðarnýtsluni av bygninginum.

Bólkurin skipar seg sjálvur og knýtir neyðugar persónar afturat sær.

Fyrsta ítøkiliga uppgávan er at orða/skitsa eitt tilmæli til input til arkitekt/verkfrøðingar. 

Hetta tilmæli skal ma. innihalda metingar av:

· Ljóðbílæti í Lívdini bæði “dagligt” og serstøður td. tá eitt kór kemur at vitja.

· Tankar/metingar/skitsur av tí ideellu innrættingini av høllini tá ljóði er høvuðskravið.

· Tankar/metingar/skitsur av tí ideellu pall innrættingini (ella á 

gólvinum) (instrumentplasering og plásstørv)

· Stødd og placering av mixarapulti.

· Føringsvegir.

· Meting av tørvi á studio, til ma. upptøkur og SVF og ÚF sendingar. 

Fyri at fáa betri grundarlag at gera hetta tilmælið var tosað um at vitja mentunarhúsið í Fuglafirði, har Jóhannes Steingrund kan greiða frá akustikkloysnum.

Ljóðbólkurin skipar fyri og boðar byggibólkinum frá.

Avrátt var at byggibólkurin fær tilmæli frá ljóðbólkið ca. ultimo januar 2005.

Frásøgn send í e-mail til:

E-mail.                                             

Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Leivur Guttesen


mlgtrade@kallnet.fo
Árni Jakobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


sna@sna.fo
Kári Jacobsen


karijac@post.olivant.fo
Árant Jacobsen


aja@lbf.fo
Regin Hammer


reginhammer@kallnet.fo
Árni Vitalis Hansen


avh@post.olivant.fo
Sv. Åge Drewsen


drewsen@kallnet.fo
Pauli Djurholm


pauli@elektron.fo
Pætur Háberg


paturh@elektron.fo


1


2

