Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 5 

Stað:
Hjá Árna Jakobsen             
Dagur:
Hósdagur 31.01.2001, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur

Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður

Róin Mellemgaard, (RM) 
kassameistari


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari
01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Ognarviðurskifti:

ÁJ greiddi frá at 2 fundir hava verið við verjar í Ebenezer har málið er avgjørt, tann formella handanin av skeyti, bíðar til útmatrikkulering er gjørd, ÁJ vísti á at tað kann taka tíð, ÁJ væntar ikki at endaligt skeyti kann gerast fyrr enn útstykkingararbeiði er liðugt.

Byggiskrá:

er innbundin og liðug, bygginevdin ger ikki meira við hana, JS bar uppá mál at taka ymsar brúkarabólkar við uppá ráð. Tað verður tikið upp aftur seinni.

Projekt:

SN hevur arbeitt við stykkinum og bygninginum í tí stóra høpinum, her verður m.a. hugsa um ferðslumynstur,  atkomumøguleikar, sól- og vindættir, grannabygningar o.a. sum motivera sjálva bygningsplaseringina. SN legði fram skitsu sum á sannførandi hátt loysti upp fyri fyrrnevndu viðurskiftum, hinir bygginevndarliminir tóku fult undir við hesum tankum. 

Myndugleikar:

ÁJ fekk fund ílag við Tórshavnar Kommunu fríggjadagin. Vit høvdu ikki vænta at fingið fund so skjótt, so vit nýttu hóskvøldi til at fyrireika okkum til fundin

01.03
Tíðarætlan:

Vit eiga at skeita at tíðarætlanini av og á fyri at hava eina hylling á framdráttinum, JS hevur ikki dagført hana enn.

01.04
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

Evni:




Uppfylging:


	Dagføra tíðarætlan 


	JS


01.05
Fíggjarviðurskifti:

----

01.06
Annað:

-----

Næsti fundur:

Nevndarfundur verður: 
alt eftir gongdini í samráðingum við komununa verður kalla inn til

bygginevndar fund 
Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo


1


2

