Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 6 

Stað:
Hjá Jákup Jacobsen             
Dagur:
Hósdagur 14.02.2001, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur

Jákup Jacobsen             
Formaður
Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður

Róin Mellemgaard, (RM) 
kassameistari


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari
01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Ognarviðurskifti:

---

Projekt:

Eftir síðsta fund við kommununa, var okkara uppgáva at vísa teknisku deild hvussu ein heildarætlan fyri økið millum Djúpagilsveg og Løgmannabreyt kann loysast. SN hevur arbeitt víðari, við at kanna hæddir og tekna tvørðskurðar, umframt at endurhugsa vegføringar og bygningsplacering. Niðurstøðan er at eitt stórt anlegsarbeiði skal til um byggjast skal á grannastykki móti Løgmannabreyt, samstundis sum henda bygging skal fyrihalda seg til nýggju Lívdina. Talan verður um eini 10.000 m³ av grótið sum skulu spreingjast, flytast og planerast. Um roknað verður við 100 kr/m³  er eyðsýnt at hetta verður ein stór íløga.

Myndugleikar:

Vit fyrireikaðu okkum til fríggjadagin, um hvussu vit í samráð við teknisku deild koma víðari.

01.03
Tíðarætlan:

Myndugleikaviðgerð er sera torfør at tíðarmeta beint nú.

01.04
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

Høvuðsevnið hjá bygginevndini, er nú, at fáa eina so góða avtalu við kommununa sum gjørligt, tað er ein fortreyt fyri at projekteringsarbeiði kann halda á.  

01.05
Fíggjarviðurskifti:

----

01.06
Annað:

-----

Næsti fundur:

Nevndarfundur verður: Hóskvøldið kl 21.00 hjá Jóhan Syderbø 


Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo


1


2

