Samkoman LÍVDIN
Samkoman LÍVDIN

FUNDARFRÁSØGN

Mál:
LÍVDIN - nýggj samkomuhøli

Evni:
Bygginevndarfundur nr. 7

Stað:
Hjá Jóhan Syderbø             
Dagur:
Hósdagur 21.02.2001, kl. 2100 

Á fundi:
Navn:




Selmar Nielsen (SN)
Arkitektur

Jákup Jacobsen             
Formaður
Árni Jakobsen, (ÁJ) 
næstformaður


Jóhan Syderbø, (JS) 
skrivari
01.01
Frásøgn frá seinasta fundi: 


----

01.02
Status:

Ognarviðurskifti:

---

Myndugleikar:

Tosað var aftur og fram um tað sum var viðgjørt á fundi við teknisku deild í síðstu viku, á tí fundinum kom fram, eftir at tvørðskurðir í lendi v.m. vóru lagdir á borðið, at teir á teknisku deild eru sera ivasamir um tað yvirhøvur er rætt at gera grannastykki móti Løgmannabreyt byggibúgvi. Fundurin snúði seg mest um hvussu best ber til at yvirtala politikkarar til at leggja økið út sum fríøki. Vit mugu ansa eftir ikki at trýsta okkara mál ígjøgnum politiskt, her kunnu lættliga kom misskiljingar burturúr.

Vit samdist um at royna at fáa ein fund afturat í lag við teknisku deild, ætlanin er at fáa teknisku deild at viðgerða okkara stykki og grannastykki móti Djúpagilsvegi fyri seg, atkomuvegur má í tí ætlanini projekterast soleiðis at hann ótarnaður kann fullførast um kommunan kortini avgerða at tað skal byggjast á grannastykki móti Løgmannabreyt.   

Projekt:

SN heldur at vit skulu halda fast við plasering av bygningi og atkomuvegi, hóast kommunan ikki meldar greitt út um grannastykki. 

Tosað var eitt sindur um rúmyvirlit, og annað í samband við stødd av bygningi.

01.03
Tíðarætlan:

---

01.04
Arbeiðsætlan fram til komandi fund:

JS mailaði fríggjadagin til telduna hjá Boða Haraldsen har biðji var um fund.

01.05
Fíggjarviðurskifti:

----

01.06
Annað:

-----

Næsti fundur:

Nevndarfundur verður: Aftaná næsta fund við kommununa verður kalla innaftur 


Frásøgn send í e-mail til:


E-mail.                                             

Árni Jacobsen


smj-arni@post.olivant.fo
Absalon Áargarð


aargard@kallnet.fo
Jógvan Zachariassen


jogvanz@post.olivant.fo
Róðin Mellemgaard


ram@post.olivant.fo
Jákup Jacobsen


jakupj@bef.fo
Jens Wang



wang@post.olivant.fo
Selmar Nielsen


nielsen4@post.olivant.fo


1


2

